附表1(学生自查用)

**南京工程学院**

**毕业设计(论文)学生中期自查表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 陈碧容 | | 学号 | 202161402 | 指导教师 | 李艳 |
| 专业 | 软件工程 | | 院（中心） | 计算机工程学院 | | |
| 毕业设计(论文)题目 | | 基于ASP.NET的宠物商城管理系统的设计与实现 | | | | |
| 课题性质 | | 工程设计、应用研究、综合实验、技术（产品）开发、软件开发、调查报告、理论研究、文献综述、艺术设计、其它 | | | | |
| 课题有无变化 | | 🗹无□有变化原因： | | | | |
| 毕业设计（论文）的进度计划：  第1周 查阅资料，学习Visual Studio开发平台和技术。  第2-3周对软件功能需求进行了分析且合理对各功能模块进行了划分初步确定了软件界面的设计。按期完成毕业设计开题报告、英文资料的翻译。  第4-9周 就基于ASP.NET的宠物商城管理系统的设计与实现完成商品信息管理模块、订单信息管理模块、会员管理模块、网站公告模块、留言信息模块、系统管理模块的各个子功能点的编码、综合调试。  第10-11周 对系统的UI界面进行美化，编写用户使用帮助文档。编译ASP.NET网站项目，部署网站到本地localhost服务器上实现独立运行。撰写毕业设计论文。 | | | | | | |
| 毕业设计（论文）已经完成的内容：  截至4月27号，按照原计划约定学习与部署了VS开发平台。对软件功能需求进行了分析且合理对各功能模块进行了划分初步确定了软件界面的设计。按期完成毕业设计开题报告、英文资料的翻译。  有关毕业设计系统的商品信息管理模块、订单信息管理模块、会员管理模块、网站公告模块、留言信息模块、系统管理模块的各个子功能点的编码工作基本实现、综合调试工作也基本完成。 | | | | | | |
| 下一步工作计划：  查阅ASP.NET、C#相关的中英文文献、对系统的设计做相关的概要说明，整理系统的数据库需求分析、概要设计和表结构，总结各模块的实施思路。撰写毕业设计论文。 | | | | | | |
| 存在的困难、意见与建议：  毕业设计系统编码工作基本完成，但调试过程中发现地小问题尚未找到明确的原因，知识点的回顾和调试过程中花费的时间较多，在计划的时间节点上存在任务完成情况存在滞后的情况。 | | | | | | |
| 指导教师意见：  指导教师签字：    年 月 日 | | | | | | |